# LoanSight AI PRD

v0.0.6 · 2026.10.29 · 기획안 v2.3 · 요구사항 v0.0.7 · PRD/기능명세서 v0.0.6 · WBS v1.4

# 문서 개정 이력

| 버전 | 개정일 | 변경 내용 | 검토·승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.0.4 | 2026.10.24 | 기획안 v2.0 연계 | 미정 |
| v0.0.5 | 2026.10.28 | v2.1 확장·팀 품질관리 분리 | 미정 |
| v0.0.6 | 2026.10.29 | v2.3 통합 범위·징후 기준·CFS 우선 반영. 화면설계서 유지. | 미정 |

# 1 목적과 사용자

은행 기업금융·여신심사 담당자가 핵심 재무정보, 실적 변동, 공시 주석과 상환·연체 위험징후를 함께 확인하도록 돕는 웹 서비스다. 담당자는 원문 근거와 추가 확인 항목을 검토하고 기록 초안을 수정한다. 최종 여신 판단과 내부 등급은 담당자가 수행한다.

# 2 대상과 제공 범위

공시·재무 확보가 가능한 상장사 우선(코넥스는 상장시장으로 구분). 대상 업종은 제조·건설·도소매·부동산·임대 4개로 하고 운수·창고는 제외한다. 업종은 DART 업종코드 기준 매핑표로 정하며, 부동산·임대는 부동산 임대로 한정한다. 장비·물품 렌탈, 금융·보험, 지주회사, 스팩, 부동산 관리·중개는 대상에서 제외한다.

제공 흐름: 기업·기간 선택 → 핵심 재무 → 변동·현금흐름 → 주석·징후 패널 → 12개월 위험 사건 예측 → 관련 뉴스 → 담당자 체크·검토 기록. 별도 팀 품질관리 자료는 서비스 기능에 포함하지 않는다.

# 3 데이터와 비교 기준

연결재무제표(CFS)를 우선 사용하고 없으면 별도재무제표(OFS)로 전환해 화면에 표시한다. 기간 비교 시 연결·별도, 통화·단위·보고 기간·누적/당분기 기준을 맞춘다. 회계 기준이 다른 값을 하나의 추세로 혼합하지 않는다. 정정공시 적용 여부·버전과 자료 미확보를 표시한다.

2026.10.29 최신 사용자 결정: v2.3 원문대로 연결재무제표(CFS)를 우선 사용하고 없으면 별도(OFS)로 전환해 표시한다. 이전 OFS 기본 결정은 이번 개정에서 대체한다.

미확보·미검출·추출 실패·금액 미기재를 0이나 정상으로 바꾸지 않는다. 출처·보고서/접수번호·공시일/기준일·통화·단위·정정 이력을 남기며 직접 입력은 자동 수집과 구분한다.

# 4 핵심 기능과 연결

## 기업 조회·수집

공시 확보가 가능한 기업을 조회하고 업종·기간·회계 범위를 표시한다. 출처와 직접 입력을 구분한다.

요구사항 N-R01~06/N-R32 · 기능 N-F01~04/N-F30

## 재무·실적 변동

영업이익을 우선 배치하고 회계상 변동 기여도·현금흐름 괴리·업종 분포를 보여준다. 0/음수 분모·비교 불가 상태를 구분한다.

요구사항 N-R07~10/N-R33~35 · 기능 N-F05~08/N-F31~33

## 주석 추출·요약

소송·보증·담보·차입 만기·조건부 의무를 구조화한다. 공통 6범주와 업종별 검색어를 사용하고 원문·방향·금액·상태를 보존한다.

요구사항 N-R11~14/N-R41~43 · 기능 N-F09~11/N-F39~41

## 업종 지표·징후 단계

6개 판단 관점, 업종별 핵심/보조/왜곡 지표와 경고·주의·관찰을 연결한다.

요구사항 N-R24/N-R36/N-R38~40 · 기능 N-F21/N-F34/N-F36~38

## 위험 사건 예측

기준 공시일 이후 12개월 상환·연체 위험 사건 확률을 추정하는 재무·주석 결합 모델을 개발한다. 모델 버전·제공 가능/보류와 근거를 표시한다.

요구사항 N-R16~19/N-R23 · 기능 N-F13~15/N-F18/N-F20

## 체크·검토 기록·뉴스

미확인 항목, 편집·복사 가능한 검토 초안과 관련 기사 출처를 제공한다.

요구사항 N-R15/N-R25~27 · 기능 N-F12/N-F22~24

## 운영·향후 확장

키 서버 관리·접근 제어·요청 제한·캐시·실행/모델 버전을 관리한다. PDF·기업/업종 확대·지점 운영은 조건 확인 후 확장한다.

요구사항 N-R30~31 · 기능 N-F27~29

# 5 징후 단계와 표시 규칙

| 구분 | 동작 기준 |
| --- | --- |
| 기준 성격 | 현직자 확인 전 팀 가설. 은행 건전성 분류·내부 등급·여신 판단을 대신하지 않는다. |
| 경고 | 감사의견 비적정·계속기업 관련 중요한 불확실성, 자기자본≤0, 어음·수표 지급거절·회생절차 개시신청 공시, 기한이익상실 사유 발생, 이자보상비율 1배 미만 직전 3년 연속. |
| 주의 | 0<자기자본<납입자본금, 당기 이자보상비율<1배, 흑자인데 영업CF 2년 연속 음수, 1년 내 만기 차입금>현금성자산+영업CF. |
| 관찰 | 업종 중앙값 대비 열위, 전기 대비 악화 추세. |
| 판정 순서 | 공시 사건→이자보상비율 3년 지속→당기 절대 경계→상대 열위 순으로 처음 해당하는 단계 적용. |
| 자료 상태 | 근사·추정 값은 단계 유지와 근사 표시. 미확보·미검출은 판정하지 않고 없음으로 처리하지 않는다. |
| 중복·제외 | 같은 원인 신호는 1건·관련 지표 병기. 사건 경고는 금액·업종 때문에 하향하지 않는다. 신용등급 하향·부정적 전망, 보증·조건부 의무 급증은 근거 확인 전 단계 기준에서 제외. |
| 표시 | 경고 최상단·원문 확인 필수, 주의 확인 항목 추가·근거 연결, 관찰 추세·업종 위치. |

# 6 업종 지표와 시각화

은행 자산건전성 분류(FLC)·신용위험 평가 관점의 6개 판단 축(상환재원, 유동성·만기, 재무구조, 우발·부외 부담, 외부 평가, 담보·회수 여력)에 공시 지표와 주석 근거를 연결한다. 업종별 핵심 지표(우선순위 5개)·보조 지표·그대로 쓰면 왜곡되는 지표를 정의한다. 공통: 영업이익률, 영업CF÷영업이익, 이자보상비율, 자본잠식. 제조: 현금전환주기, 재고·매출채권 증가율−매출증가율, 영업CF÷영업이익, CAPEX÷영업CF, 이자보상비율. 도소매: 매출총이익률 변화, 재고자산회전율, 매입채무 지급일수 변화, 현금전환주기, 리스부채 포함 부채비율. 건설: 계약자산 증가율−매출증가율, 공사미수금 회수기간, 공사원가율, PF 보증·조건부 의무÷자기자본과 1년 내 만기 PF 비중, 영업CF 대 유동부채. 부동산 임대: EBITDA 이자보상배율, 차입금÷투자부동산, 1년 내 만기 차입 비중, 현금보상비율, 평균 조달금리. 대상 업종은 기획안 v2.0의 4개 업종(제조·도소매·건설·부동산 임대)이며 장비·물품 렌탈은 범위에서 제외한다.

주석 확인 사항 단계에 패널을 둔다. 상단: 징후 요약 카드(단계별 건수, 색과 텍스트 병기), 핵심 지표 타일(당기·전기 대비·업종 중앙값), 5개년 스파크라인, 업종 내 위치 점 플롯(표본 부족 시 '비교 보류'). 업종별 차트: 제조(현금전환주기 분해 누적 막대, 매출·재고·매출채권 증가율 막대, 영업이익·영업CF·CAPEX 막대), 도소매(매출총이익률 라인, 매입채무·재고일수 라인, 리스 포함/제외 부채비율), 건설(PF 보증 만기 사다리, 계약자산 vs 매출 증가율, 우발채무÷자기자본 불릿, 원가율 추세), 부동산·임대(차입금 만기 사다리+금리, EBITDA 이자보상배율 1.0배 기준선, LTV 불릿, 임대율). 주석 근거 카드·보증 제공/수취 분리 표·만기 타임라인을 연결한다. 게이지·레이더는 쓰지 않고 결측은 '자료 없음' 회색으로 표시한다.

# 7 모델과 한계

기준 공시일 이후 12개월 내 상환·연체 위험 사건(N-R17 정의) 발생 확률을 추정한다. 예측 모델이 확률을 계산하며 AI의 임의 확률·뉴스는 초기 입력에서 제외한다.

라벨 사건은 공시로 확인되는 원리금 연체·기한이익상실, 어음·수표 지급거절, 회생절차·채권은행 관리절차 개시신청, 감사의견 비적정·계속기업 불확실성 기재로 한다. OpenDART 주요사항보고서 API·감사보고서·공시 원문으로 최초 발생일·접수번호를 대조하고 사건 유형별 심각도를 함께 기록한다. 관리종목 지정·상장폐지 등 상환·연체와의 관련이 확인되지 않는 사건은 라벨에 넣지 않는다.

과거 공시별 향후 12개월을 추적. 전체 관찰 기간을 확인한 표본만 비발생 라벨로 사용. 조회 결과 없음·관측 종료·추적 중단을 정상으로 단정하지 않는다.

영업이익률·부채/자산·유동비율·OCF/부채·변동과 검증된 소송/보증/담보 특징을 결합. 금액/자산·전기 변화, 업종·규모·회계 기준, 결측 상태를 관리한다. 존재 자체를 부실로 간주하지 않는다. 후보 변수에 상환능력(차입금의존도, 단기차입 비중, 이자보상비율, 현금보상비율)과 운전자본(현금전환주기 변화)을 추가한다. 업종은 구분값으로 넣고, 업종마다 의미가 다른 변수는 업종 내 상대값 사용을 검토한다. 계정 확보율이 낮은 변수는 제외한다. 업종별 주석 추출 항목(PF 보증 만기 구간·조건부 의무 유형, 1년 내 만기 차입 비중, 리스부채, 담보제공 비율, 기한이익상실 조항, 감사의견·신용등급 변화)을 후보 변수에 추가한다.

추정 확률·12개월 기간·기준일·모델 버전·주요 지표·주석 근거·추가 확인을 표시한다. 사용할 수 없는 모델이나 자료 부족은 제공 보류로 표시한다. 임의 확률을 실측 결과처럼 표시하지 않으며 변수 영향은 인과관계가 아니다.

# 8 일정과 역할

김동혁·김동민 데이터, 서종원 개발, 오준탁·최수인 기획. 기존 WBS의 담당·계획일·실제 상태·진행률·완료근거를 보존한다. 10/31~11/02 통합·오류 수정, 11/03~04 발표·시연 준비, 11/05 09:00 제출 계획이며 실제 교육 일정과 접수는 별도 확인한다. 날짜 경과나 파일 작성을 완료로 간주하지 않는다.

# 9 미정과 변경 경계

| ID | 질문 |
| --- | --- |
| N-U01 | 위험 사건 원천의 제공 기간·누락 범위, 유형별 심각도, 사건일·공개일·12개월 추적 종료와 미조회 처리는 어떻게 정할 것인가? |
| N-U02 | 4개 업종의 세부분류 수준, 대상 기업의 공시 확보 범위와 기본 분석 기간은 무엇인가? |
| N-U04 | 금액/유형/상태의 최종 코드와 원문 위치 저장 방식, 사람이 정합성을 확인한 항목을 모델에 넘기는 절차는 무엇인가? |
| N-U05 | 결합 모델 후보·결측 처리와 예측 확률 제공/보류 조건, 주석 근거 미확보 시 표시 문구는 어떻게 정할 것인가? |
| N-U06 | 업종별 비교 표본 최소 수와 비교 불가 기준, 업종 기준(건설·부동산 임대) 규칙의 수치·근거·버전은 무엇인가? |
| N-U07 | LLM 제공자·모델·비용·한도, 뉴스 수집 방식·이용 조건·관련성 검수 기준은 무엇인가? |
| N-U08 | 메모·확인 상태 저장 단위와 사용자 구분, 권한·보존·캐시·오류 재시도·배포 환경은 무엇인가? |
| N-U09 | 계획 제출 2026.11.05 09:00과 실제 교육 마감은 일치하며 최종 제출 담당·접수 근거는 어떻게 남길 것인가? |
| N-U10 | 외부 업종 통계·ECOS, 비상장/스타트업 확대, PDF 출력은 어떤 조건 충족 후 추가할 것인가? |
| N-U11 | 회전율·회전일수의 분모를 기말 잔액으로 할지 연평균 잔액으로 할지, 첫 해(전기 자료 없음) 처리는 어떻게 할 것인가? |
| N-U12 | 업종 기준 수치(차입금의존도 30%, 단기차입 비중 50%, EBITDA 이자보상 1.5배, 차입금÷투자부동산 70%, 현금전환주기 +30일 등)를 업종 분포와 현직자 확인으로 어떻게 확정할 것인가? |
| N-U13 | 이자비용을 본문·주석 중 어디서 확보할 것이며, 확보하지 못할 때 금융원가 근사를 허용하고 어떻게 표시할 것인가? |
| N-U14 | 부동산·임대업의 임대보증금을 실질 차입에 포함할 것인가, 별도 표시만 할 것인가? |
| N-U15 | 겸업 회사의 '복합' 판정 기준(부문 매출 비중 몇 %)과 담당자 업종 변경 권한·기록 방식은 무엇인가? |
| N-U16 | 한국은행 기업경영분석 업종 평균을 어떤 업종 수준·연도로 쓰며, 모집단(외감·영리법인)과 상장사 차이를 어떻게 표시할 것인가? |
| N-U17 | v2.3 경고·주의·관찰 가설 조건의 현직자 검토, 근사값의 적용 허용 범위, 기준 미확인으로 제외한 항목의 재도입 근거는 누가 언제 확정하는가? |
| N-U18 | 검색어 사전의 버전 관리·업종별 추가 절차, 표와 본문이 겹칠 때 우선순위, 미검출 원인(규칙 누락/공시 없음/형식 차이) 판정 절차는 무엇인가? |
| N-U20 | 업종 내 위치 표시 최소 표본 수, 업종별 차트 우선 구현 순서, 기존 SVG 차트로 구현할 범위는 무엇인가? |

v2.1의 11개 보완 산식·23개 위험 후보·복합 위험 7유형·10개 판단 관점·위험 매트릭스·P0~P2 확장은 이번 현행 범위에서 제외한다. 기본 차입 만기 타임라인·공시 주석 추출은 유지한다. N-R44/N-F17/N-F42와 WBS 7.1/3.13은 이전 버전 이력으로 보존하고 ID를 재사용하지 않는다.

화면설계서 Figma/PDF·소스는 사용자 지시로 그대로 유지한다. 이 문서의 기능 요구는 화면설계서의 실제 수정 완료를 의미하지 않는다.

# 10 연계 문서

상세 요구는 요구사항 v0.0.7, 입력·처리·출력·예외는 기능명세서 v0.0.6, 작업·선행·담당·일정은 WBS v1.4를 따른다. 팀 품질관리 자료: https://app.notion.com/p/40680be201ba81ddb717d75d409cde98