# LoanSight AI PRD

기업 여신 검토를 위한 재무정보와 상환 연체 위험징후 분석

버전 v0.0.4 · 개정일 2026.10.24 · 작성자 김동혁 · 팀 4조참치

## 문서 개정 이력표

| 버전 | 개정일 | 변경 내용 | 작성자 | 검토 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.0.1 | 2026.10.21 | 실적변동원인분석서비스 제안서·기획안 기반 최초 작성 | 김동혁 | 미정 |
| v0.0.2 | 2026.10.22 | 재무나침반 기획안 v1.0 반영. 주석·12개월 부도 예측 추가, 범위·역할·검증 재정의. | 김동혁 | 미정 |
| v0.0.3 | 2026.10.22 | 요구사항 v0.0.3(오준탁 검토안) 연계. 업종 4개·비율·상환능력·영업순환·부실징후·계정 확보 반영, 미정 16개·기능 35개. 프로젝트명 LoanSight AI 통일. | 김동혁 | 미정 |
| v0.0.4 | 2026.10.24 | 기획안 v2.0·요구사항 v0.0.4 반영. 상환·연체 위험 사건 예측으로 변경, 렌탈 제외, 징후 지표·단계·시각화·주석 자동 추출 추가. 요구 43개·기능 41개·미정 20개 연계. 검증 15곳·정답지 5곳은 논의 필요로 유지. | 김동혁 | 미정 |

## 작성 기준

요구사항 정의서 v0.0.4와 기획안 v2.0을 반영한 검토 전 초안이다. 이번 변경은 상환·연체 위험 사건 예측, 업종별 징후 패널, 주석 자동 추출 기준이다. 수용 여부는 검토 대기, 구현 가능 여부는 확인 필요이며 문서 작성이 개발·데이터 수집·모델 검증 완료를 뜻하지 않는다.

## 문서별 역할

PRD는 전체 목표와 범위, 요구사항 정의서는 필요한 결과와 수용 조건, 기능명세서는 입력·처리·출력·예외, WBS는 작업·담당·기간을 관리한다. WBS는 이번 요청에서 개정하지 않는다.

N은 LoanSight AI, R은 요구사항, F는 기능, S는 화면, U는 미정 질문이다. 요구 43개·기능 41개·화면 8개·미정 20개를 연결한다. 기존 N-F01~35를 유지하고 N-F36~41을 추가한다.

# 1 요약

LoanSight AI는 기업금융·여신심사 담당자가 영업이익·현금흐름·상환능력과 공시 주석을 함께 검토하도록 돕는다. 수치 변동, 업종별 확인 순서, 원문 근거를 연결하고 재무·주석을 결합한 향후 12개월 상환·연체 위험 사건 발생 확률을 개발한다. 제조·건설·도소매·부동산 임대 4개 업종을 대상으로 한다.

# 2 문제 정의

기획안의 현직자 인터뷰에는 영업이익 우선 확인, 감가상각·현금흐름 탐색과 화면 시각화·심사 항목 작성의 불편, 뉴스 탐색 시간 부족이 기록돼 있다. 원기록을 이번 문서 작업에서 독립 검증하지 않았다. 수치·주석 탐색과 검토 기록 초안을 한 흐름으로 연결해 누락을 줄이는 것을 목표로 한다.

감가상각은 임대업 인터뷰에서 출발한 항목이다. 모든 업종의 최우선 지표로 고정하지 않는다. 회계상 금액 변동 분해와 사업상 원인 설명도 구분한다.

# 3 목표와 검증 지표

| 영역 | 측정할 내용 | 목표와 미정 |
| --- | --- | --- |
| 기능과 수치 | 수치 일치·잔차·핵심 비율 손계산·계정 확보율 | 기능 15곳·정답지 5곳은 논의 필요. 계정 확보 업종별 5곳 이상은 별도 계획 |
| 주석과 뉴스 | 업종/항목별 추출 정밀도·재현율, 미검출 원인, 무근거 요약, 기사 관련성·누락 | 추출 보완 범위·합격 기준·실제 결과 미정 |
| 예측 모델 | 동일 평가셋의 PR-AUC·정밀도/재현율·Brier·확률 보정, 유형별 사건 수 | 학습 표본·사건 심각도·성능·표시 관문 미정 |
| 업무 효과 | 순서 교차 비교 실험의 시간·누락·메모 수정량, 현직자 의견 | 실험 인원·과제·목표치·승인자 미정 |

기획안이 인용한 원문 추출 시트는 업종별 10개사, 총 40개사다. 기능/정답지 표본, 계정 확보 표본, 모델 표본과 목적이 다르다. 시트의 미검출 수는 기획안 인용이며 이번 검수 실적이 아니다.

# 4 사용자와 범위

주 사용자는 은행 기업금융·여신심사 담당 행원이다. 상장사(코넥스 포함)를 우선한다. 부동산·임대는 부동산 임대로 한정하고 장비·물품 렌탈, 운수·창고, 금융·보험, 지주회사, 스팩, 부동산 관리·중개는 제외한다. 세부분류 수준·기업·기간·복합 판정 비중·수동 변경 권한은 미정이다.

기업·기간·회계 범위·결산월과 적용 업종을 확인한다. 재무·변동·업종 비교, 주석과 징후 패널, 위험 사건 예측 근거를 검토하고 미확인 항목을 체크한다. 업종 수동 변경은 사유·근거를 남겨 재분석하며, 메모를 수정·복사한다.

# 5 기능 범위와 연결

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 필수 | 기업/업종·재무·변동/현금흐름·상환/영업순환·동종 비교·한국은행 참고 평균·주석 AI·위험징후 패널·12개월 위험 사건 예측·체크/메모 |
| 보완 | 기업·실적 기간 관련 뉴스. 수집/품질이 어려우면 원문 링크만 제공 |
| 확장 | 추가 업종/비상장·스타트업, 추가 산업통계·PDF·지점 운영 |
| 초기 제외 | 은행 내부 자료 수집/전송, 자동 승인/거절, 자산건전성 분류·내부 등급 산정, 뉴스의 초기 모델 입력 |

| 모듈 | 주요 요구사항 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 조회 재무 분석 | N-R01~10 | N-F01~08 |
| 주석 AI 뉴스 | N-R11~15 | N-F09~12 |
| 12개월 위험 사건 예측 | N-R16~23 | N-F13~20 |
| 담당자 검토와 상태 | N-R24~27 | N-F21~24 |
| 검증 운영 확장 | N-R28~31 | N-F25~29 |
| 업종 산식 상환 순환 징후 계정 | N-R32~37 | N-F30~35 |
| 지표 단계 패널 자동 추출 | N-R38~43 | N-F36~41 |

위 표는 모듈 요약이다. 다대다 상세 연결은 기능명세서의 요구사항 연결 시트에서 43개 요구를 모두 대조한다. 연결됨은 구현·검수 통과가 아니다.

# 6 데이터와 분석 설계

## 6.1 원천과 품질

| 원천 | 사용 정보 | 확인 조건 |
| --- | --- | --- |
| OpenDART 재무와 개황 | 기업·업종·전체 재무·접수번호·공시일 | 연결 우선/별도 대체·기간·통화·단위·누적/당분기·정정 |
| 공시서류 원본 | 목차·주석·경영진 설명·감사의견·약정 | 원문 위치·표/본문·제공/수취·부정 표현·정정 대조 |
| 주요사항보고서와 감사보고서 | 연체/기한이익상실·지급거절·회생/관리절차 신청·감사의견 사건 | 유형·심각도·최초 사건일·접수번호·커버리지·누락 미정 |
| 뉴스와 직접 입력 | 기사 날짜/출처/링크, 수동 재무의 출처/기준일 | 자동 수집과 구분. 수집 조건·저장 정책 미정 |
| 한국은행 기업경영분석 | 공식 업종 평균 참고값 | 상장사 중앙값과 모집단/연도 차이 표시. 실제 범위·확보 미정 |

## 6.2 원문과 논리 데이터 구조

보고서는 I.1 신용등급, II 사업, III 주석, IV.4 유동성·조달, IV.5 부외거래, V.1 외부감사, XI.2~4 우발부채·제재·후속사건 목차 단위로 저장한다. 업종/매핑 → 보고서/정정/시점 → 계정/산식 → 주석/검수 → 사건/라벨/특징/모델 → 결과/규칙/체크/메모를 연결한다. 물리 ERD·키·보존 정책은 미정이다.

## 6.3 수치 분석과 예외

영업이익 증감 분해는 매출 증감 - 매출원가 증감 - 판관비 증감이다. 실제 OP 증감과의 차이는 기타·조정으로 남긴다. 가상 검수 예: +100 -60 -10 = +30, 실제 OP +35이면 잔차 +5다. 이는 사업상 인과관계의 증명이 아니다.

OP/OCF와 채권·재고·매입채무·상각, 건설 계약자산을 함께 본다. 0/음수 분모·적자 전환·매출원가 미공시·기타수익 임대료는 불가/불완전 사유를 표시한다. 자사 3개년과 동종 중앙값/분포를 비교하며 세부분류 부족 → 상위 분류 → 비교 보류로 처리한다.

# 6.4 예측 대상과 사건 라벨

목표는 기준 공시일 이후 12개월 내 N-R17의 공시 기반 상환·연체 위험 사건이 발생할 확률이다. 실제 은행 대출 연체만의 확률이나 기존의 부도 단일 사건 확률로 해석하지 않는다. 규칙 기반 현재 징후 단계와도 별도 결과다.

| 라벨 사건 | 원문 대조 |
| --- | --- |
| 원리금 연체와 기한이익상실 | 실제 사건 발생과 조건 조항의 존재를 구분 |
| 어음 수표 지급거절 | 최초 발생일·공시일·금액·접수번호 |
| 회생 또는 채권은행 관리절차 개시신청 | 신청 사건의 최초일·유형·심각도 |
| 감사의견 비적정과 계속기업 불확실성 기재 | 당기 의견/기재의 알려진 시점·최초 사건일. 유형별 심각도 미정 |

상환·연체 관련이 확인되지 않은 관리종목 지정·상장폐지는 라벨에 넣지 않는다. API 미조회는 비발생의 증거가 아니다. 전체 12개월 관찰이 확인된 표본만 비발생으로 사용하고 관측 종료·추적 중단은 별도 처리한다.

## 6.5 후보 특징과 학습

재무 특징에 검증된 소송/제공 보증/담보, PF 만기구간·조건부 의무, 1년 내 만기 차입 비중, 리스부채, 기한이익상실 조항, 감사의견·등급 변화를 후보로 결합한다. 후보/채택을 구분하고 낮은 확보율 변수·뉴스·LLM 임의 확률은 제외한다. 최종 특징·결합 모델·목표치·보정·표시/보류는 미정이다.

## 6.6 모델 비교와 평가

| 단계 | 검증 기준 |
| --- | --- |
| 기준과 결합 | 재무 로지스틱 회귀 대 재무+주석 모델. 동일 기업·기간·평가 표본 |
| 시점 분리 | 기준일 당시 알려진 입력만 사용. 학습 12개월 결과가 검증 시작 전에 확정. 기업 반복 관측·감사의견의 입력/라벨 시점 누출 점검 |
| 학습 처리 | 전처리·결측 대체·변수 선택·불균형 처리는 학습 구간 내부 |
| 평가와 제공 | 자연 발생 비율 평가셋의 PR-AUC·정밀도/재현율·Brier·보정. 유형별 사건 수·업종/결측 영향·한계 공개 |

# 6.7 산식과 상환 영업순환 분석

N-F30~35는 업종 판정, 산식 사전, 상환능력·영업순환, 기존 부실징후 목록, 계정 확보를 담당한다. 새 위험징후 지표는 같은 산식/계정 정의를 재사용한다.

| 영역 | 제공 내용 | 미정과 검수 |
| --- | --- | --- |
| 업종 판정 | DART 최장 접두 코드·업종명/서비스 분류·미분류·복합 근거·수동 변경 기록 | N-U02/N-U15. 렌탈 제외. 분류 수준·복합 비중·권한 미정 |
| 산식 사전 | 분자/분모 계정·단위·기말/연평균·근사·버전. 화면/메모/모델 정의 공유 | N-U11/N-U13. 첫해·이자비용 대체 허용 미정 |
| 상환능력 | 총차입·단기 비중·이자보상·EBITDA 이자보상·현금보상·금융비용 부담. 리스 포함 여부·임대보증금 별도 | N-U13/N-U14. 최종 산식·보증금 차입 포함 미정 |
| 영업순환 | 재고/채권/채무 회전일수·CCC·전기 변화. 건설 계약자산/계약부채 | N-U11/N-U12. 분모·기간·문턱 미정. 렌탈 예외 삭제 |
| 부실징후 점검 | 기존 17항목을 자동/주석 원문/외부 확인으로 분리하고 규칙 연결 | 상세 17개 목록 원자료 대조·기간/증가율 미정. 예시만으로 전부 채우지 않음 |
| 계정 확보 | 업종별 5곳 이상 표본의 표준계정/계정명/없음·확보율·사전 보완 | 대상·확보율 기준 미정. 70%는 예시이며 점검 완료가 아님 |

공통 핵심은 유동비율·부채비율·매출액영업이익률·총자산영업이익률·이자보상비율이다. 감가상각·무형상각·사용권자산 중복을 점검한다. 제조·도소매·건설·부동산 임대의 강조 지표와 이후 위험징후 우선 지표를 구분하되 동일 비율을 중복 계산하지 않는다.

공통 절대 규칙과 업종 기준을 구분하고, 맞지 않아 낮춘 공통 항목도 숨기지 않는다. [업종 기준]·낮춘 이유·규칙 ID/수치/출처/버전을 남긴다. 기존 30%·50%·1.5배·70%·+30일 역시 확정 기준이 아니다.

# 6.8 업종별 위험징후 지표

기획안의 은행 검토 관점을 6개 판단 축으로 연결한다. 자산건전성 분류(FLC) 관점은 참고이며 서비스가 공식 분류·내부 등급·여신 결정을 수행하지 않는다.

| 판단 축 | 연결 지표와 원문 |
| --- | --- |
| 상환재원 | 영업CF/영업이익·이자보상·현금보상, 현금흐름/상각 주석 |
| 유동성과 만기 | 1년 내 만기 차입/(현금+영업CF)·단기 차입 비중·영업CF/유동부채, 만기/약정 |
| 재무구조 | 자본잠식·차입금의존도·업종 보정 부채비율 |
| 우발 부외 부담 | 제공 보증·조건부 의무·피소 금액 대비 자기자본, XI.2/IV.5 |
| 외부 평가 | 당기 감사의견·계속기업 불확실성·신용등급/전망 변화 |
| 담보 회수 여력 | 차입/투자부동산(LTV 성격)·담보제공 비중. 은행 담보평가 LTV와 구분 |

| 업종 | 우선 핵심 지표 | 보조와 왜곡 주의 |
| --- | --- | --- |
| 제조 | CCC, 재고/채권 증가율−매출 증가율, 영업CF/영업이익, CAPEX/영업CF, 이자보상 | 원가율·가동률·개발비 자산화. 장치산업은 EBITDA 병행 |
| 도소매 | 매출총이익률 변화, 재고회전율, 매입채무일수 변화, CCC, 리스 포함 부채비율 | 도매 채권회전·판관비율. 소매 유동비율의 단순 경고 주의 |
| 건설 | 계약자산−매출 증가율, 공사미수금 회수기간, 원가율, PF/조건부 의무 대비 자본 및 1년 내 PF 비중, 영업CF/유동부채 | 선수금 제외 부채비율·차입 비중·수주잔고. 표시 부채비율·진행률 이익 주의 |
| 부동산 임대 | EBITDA 이자보상, 차입/투자부동산, 1년 내 만기 차입 비중, 현금보상, 평균 조달금리 | 임대율·임차인 집중·평가손익·임대수익 위치. 부채/유동/영업이익 단독 해석 주의 |

N-R07의 대시보드 지표와 N-R38의 징후 우선 지표는 N-F05/N-F36으로 연결한다. 수치 기준·현직자 확인·중복 정리는 N-U12/N-U17 미정이다.

# 6.9 징후 단계와 시각화

| 단계 | 팀 가설 예시 | 화면 처리 |
| --- | --- | --- |
| 경고 | 비적정 감사의견/계속기업 불확실성, 완전자본잠식, 지급거절/회생신청, 실제 기한이익상실, 이자보상 1배 미만 3년 연속 | 상단 고정·원문 확인 필수 |
| 주의 | 부분잠식, 당기 이자보상 1배 미만, 흑자/영업CF 2년 음수, 1년 내 만기 차입>현금+영업CF, 등급 하향, 보증/의무 급증 | 확인 항목 추가·원문 연결 |
| 관찰 | 업종 중앙값 대비 열위 또는 악화 추세 | 추세와 업종 내 위치 |

1배·3년·2년 등은 현직자 확인 전 팀 가설이며 확정 판정 기준이 아니다. 복수 규칙 우선순위·결측 시 단계 처리도 N-U17로 남긴다. 단계 없음이나 미검출을 정상 등급으로 바꾸지 않는다. 현재 징후, 미래 사건 확률, 담당자 확인 완료는 별개 상태다.

## 공통 패널

주석 확인 단계에 단계별 건수(색+텍스트), 당기/전기 대비/업종 중앙값, 5개년 스파크라인, 업종 내 위치 점 플롯을 둔다. 기존 자사 비교 3개년과 패널 추세 5개년을 구분하며 확보 연도 부족은 표시한다. 비교 표본이 부족하면 비교 보류한다.

| 업종 | 차트와 근거 |
| --- | --- |
| 제조 | CCC 분해 누적 막대, 매출/재고/채권 증가율, OP/OCF/CAPEX 막대 |
| 도소매 | 매출총이익률(%p), 매입채무/재고일수 추세, 리스 포함/제외 부채비율 |
| 건설 | PF 만기 사다리(3/6/12개월, 1~2/2~3/3년 초과·정비/기타), 계약자산/매출 증가율, 우발채무/자본 불릿, 원가율 |
| 부동산 임대 | 차입 만기/평균 금리, EBITDA 이자보상(1.0배 가설선), LTV 성격 불릿, 임대율 |
| 주석 근거 | 유형/방향/금액/단위/기준일/접수번호/원문 카드, 제공/수취 분리 표, 소송/보증/차입 타임라인 |

게이지·레이더는 사용하지 않는다. 결측은 0 대신 자료 없음·회색으로 표시한다. 단위·기준일·연결/별도를 함께 보여준다. 차트 우선순위·최소 표본·기존 SVG 구현 범위는 N-U20 미정이다.

# 6.10 공통 주석 추출과 저장

제목부터 다음 주석 번호 또는 다음 소제목 전까지 추출한다. 다른 장 참조는 참조 위치에서 재추출한다. 공통 6항목을 업종별 추가 규칙과 함께 사용한다.

| 공통 항목 | 검색어와 위치 | 추출 확인 |
| --- | --- | --- |
| 감사의견 계속기업 | 감사의견·의견변형·계속기업·불확실성·강조/핵심감사. V.1/감사보고서 | 당기 의견·불확실성, 전기는 비교 |
| 차입 만기 재무약정 | 차입금·사채·만기·유동성장기·상환계획·기한이익상실·준수/위반·차환. IV.4/주석 | 1년 내 만기·차입처/금리·조건/실제 위반. 한도/잔액 구분 |
| 신용등급 | 신용등급·평가일·전망·하향. I.1 | 최근/직전 등급·회사채/CP/전단채 구분 |
| 담보 제공 | 담보제공자산·근저당·질권·채권최고액·견질. 담보/특수관계 주석 | 자산·장부액·채권최고액·권자·관련 차입·견질 |
| 소송 제재 | 소송·피소·제소·계류·중재·제재·과징금·영업정지. XI.2~3/주석 | 당기 피고 건수/금액·상태·제재, 외화 통화 보존 |
| 부외 후속사건 | 부외거래·작성기준일 이후·보고기간후/후속사건. IV.5/XI.4 | 신규 차입/보증·회생·증자·매각, 참조 위치 추적 |

## 저장 항목

회사, rcpNo, 보고서·기준일, 목차 위치, 주석 번호·제목, 항목 유형, 제공/수취·원고/피고, 당기/전기, 금액·통화·단위, 한도/실행잔액, 만기, 상대방·특수관계, 계류/종결, 원문 문장, 추출 방식(표/본문)을 저장한다. 코드·형식·승인 버전은 N-U04/N-U18 미정이다.

검출 상태는 검출/공시상 없음/미검출/추출 실패 4개다. 검출에는 원문을 연결하며 공시상 없음은 원문 명시 때만 저장한다. 미검출은 부재/정상으로 바꾸지 않고 추출 실패·금액 미기재도 0으로 대체하지 않는다.

일반 담보·차입약정은 우발부채로 자동 확정하지 않는다. 제공/수취·한도/잔액·표/본문 중복·부정 표현을 검수한 동일 구조화 결과를 요약·모델에서 사용한다.

# 6.11 업종별 추출과 품질 검수

| 업종 | 추가 검색과 추출 | 구분할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 제조 | 재고 평가손실/순실현가능가치·충당금/연령분석·손상/개발비·공급자금융, II.3 가동률/설비, II.6 R&D | 평가손실 변화·채권 연령/충당금·자산화/손상·CAPEX. 매출채권 연체는 회사 차입 연체가 아님 |
| 도소매 | 리스/사용권자산/만기·공급자금융·매입처/비중·점포/매장/출폐점 | 리스 유동/비유동·1년/1~5년/5년 초과 만기, 매입조건·자산 손상. 리스를 우발채무로 자동 처리하지 않음 |
| 건설 | PF·신용보강·책임준공·채무인수·자금보충·연대보증·매입약정/확약·중도금·기한이익상실, 계약자산/미청구/미수금·원가/손실부담/충당부채·수주/분양/미분양 | 보증한도/보증금액/대출잔액·만기구간·특수관계·단독/컨소시엄, 총괄/하위 표 중복 방지. 우발→충당 전환 별도 |
| 부동산 임대 | 우발채무/사항/상황·주요약정·담보/보증/소송·차입 만기/금리/차환·LTV·근저당/채권최고액·투자부동산/평가/원가모형·임대율/공실/주요임차인/보증금 | 피고 소송·제공 보증/조건부 의무·차입 만기/담보액·평가 방식/임대 현황. 장비/물품 렌탈은 제외 |

## 원문 추출 검수

기획안은 기존 원문 추출 시트 v0.0.1의 업종별 10개사·총 40개사를 인용한다. 우선 보완 대상은 건설 분양률/미분양, 임대 작성기준일 이후, 제조 담보, 도소매 점포다. 기획안 인용 미검출 수(건설 8·임대 9·제조 6·도소매 6)를 이번 작업의 독립 검증 결과로 사용하지 않는다.

업종·항목별 정밀도/재현율을 기록하고 미검출 원인은 규칙 누락/공시 없음/형식 차이로 나눈다. 실제 공시 없음 판정에는 원문 대조가 필요하다. 검색어 사전 버전·표/본문 우선순위·추출 보완 범위·합격 기준은 N-U18/N-U19 미정이다.

검증된 항목만 요약/모델에 공통 사용한다. 기준일 이후의 후속사건·정정은 과거 특징으로 역유입하지 않는다. 참조문 미해결·원문 미확보·파싱 실패도 구분해 기록한다.

# 7 서비스 흐름과 화면

기업/업종 선택 → 핵심 재무 → 변동/현금흐름 → 주석 확인과 위험징후 패널 → 12개월 위험 사건 예측/근거 → 뉴스 → 담당자 체크/검토 메모 순이다. 새 패널은 기존 N-S04 하위 영역이며 별도 화면 ID를 늘리지 않는다.

| 화면 ID | 화면 | 주요 정보 |
| --- | --- | --- |
| N-S01 | 기업 검색·업종 선택 | 4개 업종·렌탈 제외·업종명/코드·세부분류·결산월·회계 범위·수동 변경 근거 |
| N-S02 | 핵심 재무 요약 | 영업이익·비율 5개 묶음·공통/업종 지표·상환능력·산식/근사/자료 상태 |
| N-S03 | 실적 변동·현금흐름 | 회계 변동/잔차·OCF·영업순환·자사 3개년·동종/한국은행 참고 비교 |
| N-S04 | 주석 확인과 위험징후 패널 | 경고/주의/관찰 패널·핵심/보조/왜곡 지표·5개년 추세·만기/위치 차트·공통/업종 추출·원문 카드 |
| N-S05 | 위험 사건 예측과 근거 | 12개월 상환·연체 위험 사건 확률·대상 사건/심각도·기준일/모델·검증/보류·근거 |
| N-S06 | 관련 뉴스 | 기업/기간 기사 관련성·발행일·출처·링크·누락 한계 |
| N-S07 | 담당자 체크·메모 | 규칙/징후·미확인 체크·업종/산식/규칙 버전·접수번호/원문이 담긴 메모 수정·복사 |
| N-S08 | 검증 기록(구성안) | 논의 중 기능/정답지 표본·업종/항목 추출 정밀도/재현율·미검출 원인·계정 확보·사건/모델/실험 상태. 별도 화면 여부 미정 |

## 시스템과 운영

기획안은 기존 시연 기반을 Python 3 표준 라이브러리 서버, HTML·CSS·JavaScript·SVG 차트, OpenDART, 정형 메모·직접 입력으로 설명한다. 주석 추출·요약은 언어모델 API, 재현 가능한 분석/모델은 pandas·NumPy·scikit-learn을 검토한다. 코드 존재·테스트 통과·실데이터 검증을 별도로 확인한다.

GitHub·Drive·Notion 협업, Render 배포 검토를 따른다. 서버 키 관리·접근 제어·요청 제한·캐시, 실제 의존성/버전·비용·배포·응답시간·보존은 미정이다. N-S08의 별도 검증 화면 구현 여부도 미정이다.

# 8 일정과 역할

## 8.1 기획안 일정

| 2026년 계획 | 주요 작업 |
| --- | --- |
| 10/21 | 주제/인터뷰/멘토링 통합, 기존 MVP와 신규 범위 정리 |
| 10/22~23 | 4개 업종/표본·계정/주석·위험 사건 라벨·징후 지표·추출 기준/미검출 점검 |
| 10/24~26 | 재무/변동/현금흐름, 기준 모델, 업종 지표·징후 단계·공통/업종 추출 |
| 10/27~30 | AI/원문·뉴스·비교 확대, 결합 모델/보정 비교, 업종 시각화·추출 정밀도/재현율 |
| 10/31~11/02 | 통합·수치/주석/뉴스/모델 검증, 비교 실험·현직자 피드백·오류 수정 |
| 11/03~04 | 발표/시연/실행 안내, 사건 라벨·모델 비교·한계·리허설 |
| 11/05 09:00 | 최종 산출물 제출과 발표. 교육 일정 변경 시 조정 |

원문 계획이며 날짜 경과는 완료 증거가 아니다. 제출 일정 일치 여부는 N-U09로 남긴다. 기존 WBS와 노션 작업 담당·상태·마감은 이번에 바꾸지 않는다.

## 8.2 역할 분담 초안

| 팀원 | 배정 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 김동혁 | 팀장 데이터 | 일정/범위/통합·DART/위험 사건 이력·XI장/주석 추출 파이프라인·배포 |
| 김동민 | 데이터 | DB/계정/업종·정합성·재무/지표 산식·특징·모델 학습/검증 |
| 서종원 | 개발 | 웹/차트/API·위험징후 패널·AI/뉴스/예측 근거·접근 제어 |
| 오준탁 | 기획 | 현직자/멘토·업종 지표/단계·건전성/신용위험 관점 매핑·AI 표시/발표 |
| 최수인 | 부팀장 기획 | 주석/뉴스 정답지·사건 라벨/원문·추출 미검출 검수·비교 실험/QA |

큰 배정은 데이터 2명·개발 1명·기획 2명으로 유지한다. 단독 책임자·세부 공수·백업·승인자는 팀 회의에서 확정한다.

# 9 우선 결정할 질문

요구사항 정의서 v0.0.4의 미정 질문 20개를 순서대로 유지한다. 업종 4개는 확정했으며 표본·산식·규칙·단계·추출·운영의 남은 결정은 임의로 채우지 않는다.

| ID와 순서 | 답해야 할 질문 |
| --- | --- |
| N-U01 1 · 표본/라벨 | 상환·연체 위험 사건 원천(OpenDART 주요사항보고서 API·감사보고서·기한이익상실 공시)의 제공 기간·기업 범위·누락과 원문 대조 방법은 무엇이며, 사건 유형별 심각도 구분과 확보 가능한 사건·비발생 표본은 몇 개인가? |
| N-U02 2 · 대상 업종 | 대상 업종 4개(제조·건설·도소매·부동산·임대)는 확정했다. 세부분류 적용 수준, 기능 검증 15개사와 정답지 5개사(논의필요), 분석 연도·분기는 무엇인가? |
| N-U03 3 · 시점 분리 | 학습·검증·평가 시작/종료일과 12개월 결과 확정 기준, 기업 반복 관측 누출 점검 방식은 무엇인가? |
| N-U04 4 · 주석 구조 | 금액/유형/상태의 최종 코드와 원문 위치 저장 방식, 사람이 검증한 항목을 모델에 넘기는 절차는 무엇인가? |
| N-U05 5 · 모델/성능 | 결합 모델 종류·결측 대체·불균형 처리·확률 보정 방법과 성능 수용 기준, 표시/보류 기준은 무엇인가? |
| N-U06 6 · 비교/규칙 | 업종별 비교 표본 최소 수와 비교 불가 기준, 업종 기준(건설·부동산 임대) 규칙의 수치·근거·버전은 무엇인가? |
| N-U07 7 · 뉴스/AI | LLM 제공자·모델·비용·한도, 뉴스 수집 방식·이용 조건·관련성 검수 기준은 무엇인가? |
| N-U08 8 · 저장/운영 | 메모·확인 상태 저장 단위와 사용자 구분, 권한·보존·캐시·오류 재시도·배포 환경은 무엇인가? |
| N-U09 9 · 검수/일정 | 기능·주석·뉴스·사용자 실험의 목표치와 승인자는 누구이며, 11/05 09시 제출과 과정 마감은 일치하는가? |
| N-U10 10 · 확장 | 외부 업종 통계·ECOS, 비상장/스타트업 확대, PDF 출력은 어떤 조건 충족 후 추가할 것인가? |

# 9 우선 결정할 질문 계속

| ID와 순서 | 답해야 할 질문 |
| --- | --- |
| N-U11 11 · 비율 기준 | 회전율·회전일수의 분모를 기말 잔액으로 할지 연평균 잔액으로 할지, 첫 해(전기 자료 없음) 처리는 어떻게 할 것인가? |
| N-U12 12 · 업종 기준값 | 업종 기준 수치(차입금의존도 30%, 단기차입 비중 50%, EBITDA 이자보상 1.5배, 차입금÷투자부동산 70%, 현금전환주기 +30일 등)를 업종 분포와 현직자 확인으로 어떻게 확정할 것인가? |
| N-U13 13 · 이자비용 | 이자비용을 본문·주석 중 어디서 확보할 것이며, 확보하지 못할 때 금융원가 근사를 허용하고 어떻게 표시할 것인가? |
| N-U14 14 · 임대보증금 | 부동산·임대업의 임대보증금을 실질 차입에 포함할 것인가, 별도 표시만 할 것인가? |
| N-U15 15 · 업종 판정 | 겸업 회사의 '복합' 판정 기준(부문 매출 비중 몇 %)과 담당자 업종 변경 권한·기록 방식은 무엇인가? |
| N-U16 16 · 산업평균 | 한국은행 기업경영분석 업종 평균을 어떤 업종 수준·연도로 쓰며, 모집단(외감·영리법인)과 상장사 차이를 어떻게 표시할 것인가? |
| N-U17 17 · 징후 단계 | 경고·주의·관찰 조건 수치(이자보상비율 1배·3년 연속, 1년 내 만기 차입금 > 현금성자산+영업CF, 보증 급증 기준 등)와 은행 건전성 분류 관점 매핑을 누가 어떤 근거로 확정하며, 현직자 확인은 언제 받는가? |
| N-U18 18 · 주석 추출 규칙 | 검색어 사전의 버전 관리·업종별 추가 절차, 표와 본문이 겹칠 때 우선순위, 미검출 원인(규칙 누락/공시 없음/형식 차이) 판정 절차는 무엇인가? |
| N-U19 19 · 추출 표본 | 원문 추출 시트 v0.0.1 미검출 다수 항목(건설 분양률·미분양, 임대 작성기준일 이후, 제조 담보, 도소매 점포)의 보완 범위와 합격 기준은 무엇인가? |
| N-U20 20 · 시각화 | 업종 내 위치 표시 최소 표본 수, 업종별 차트 우선 구현 순서, 기존 SVG 차트로 구현할 범위는 무엇인가? |

1배·3년·2년 등 징후 단계 조건과 기존 30%·50%·1.5배·70%·+30일은 모두 팀 가설/미정 예시다. 승인 기준으로 자동 적용하지 않는다. 기능 검증 15곳·정답지 5곳도 논의 후 확정한다.

# 10 리스크와 개정 관리

데이터와 모델: 사건 유형·심각도·원천 커버리지·희소 표본과 12개월 추적을 검증한다. 감사의견 등 현재 입력과 미래 사건의 시점 누출을 막는다. 미조회·미검출은 정상 증거가 아니며 성능·확률은 평가 후 기록한다.

해석과 활용: 단계와 확률은 공시 기반 확인 지원이다. 은행 내부 자산건전성 분류·등급·여신 결정을 수행하지 않는다. 소송·담보·약정 존재, 회계 기여도·변수 영향·뉴스를 실제 손실이나 인과로 단정하지 않는다.

| 항목 | 이전 v0.0.3 | 이번 v0.0.4 |
| --- | --- | --- |
| 예측 목표 | 12개월 부도 단일 사건 | 공시 기반 상환·연체 위험 사건·유형/심각도 |
| 업종 | 부동산 임대/렌탈 구분 | 4개 업종 유지·장비/물품 렌탈 제외 |
| 추가 기능 | 기능 35개·요구 37개 | N-F36~41 추가·기능 41개·요구 43개 |
| 징후와 추출 | 일반 확인 규칙·소송/보증/담보 | 6개 판단 축·업종 지표·3단계·시각화·공통/업종 추출·검출 4상태 |
| 미정과 검수 | 미정 16개·검증 15/정답지 5 목표 | 미정 20개·15/5 논의 필요·업종/항목 추출 검수 |

## 원문 간 차이와 적용 기준

범위·검증 표본이 충돌하면 요구사항의 10/23 팀 결정(4개 업종 확정·렌탈 제외·15/5 논의 필요)을 우선한다. 요구사항이 인용한 렌탈 제외 기획안의 해시는 첨부 기획안과 다르므로 동일 원문으로 간주하지 않고 두 첨부를 각각 기록한다.

## 근거와 연계 파일

주 근거는 요구사항 정의서 v0.0.4(2026.10.23)의 요구 43개·미정 20개·개선 검토 38건, 보완 근거는 기획안 v2.0(2026.10.23)이다. 산출물 개정일은 실제 작성일 2026.10.24로 기록한다. 이전 버전·첨부 원문을 보존하고 노션에는 같은 내용을 게시한다.

요구사항: LoanSight AI_요구사항정의서_v0.0.4_261023.xlsx
기능명세: LoanSight AI_기능명세서_v0.0.4_261024.xlsx
기획안: LoanSight_AI_기획안_v2.0.docx

요구사항 SHA256: c788fdcccfd3d867a1f1812ed4bbe883d05b56afa52d91e650ea23f10582983c
기획안 SHA256: fd0717b81e562166248006c3789d0b6f76dd888fa085ca70ae771f3731ab2715